FACULTAD: INGENIERIAS Y ARQUITECTURA

PROGRAMA:    ARQUITECTURA

DEPARTAMENTO DE:  ARQUITECTURA Y DISEÑO INDUSTRIAL

TECNOLOGIA VI

166229

CURSO:	                                                          CÓDIGO:

TECNOLOGIAS DE LA CONSTRUCCION

ÁREA:

TECNOLOGÍAS V

NO

REQUISITOS:                                                   CORREQUISITO:

TEORICO-PRACTICO

2TP

CRÉDITOS:                                                    TIPO DE CURSO:

NOVIEMBRE 25 DE 2019

FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN

JUSTIFICACIÓN

EL CURSO DE TECNOLOGÍA VI PROPONE DAR AL EDUCANDO LAS HERRAMIENTAS TEÓRICAS Y CONCEPTUALES PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL EN LA ELABORACIÓN Y EL MANEJO DE LOS PRESUPUESTOS DE OBRA, TENIENDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO SOCIAL, URBANÍSTICO, CULTURAL, ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO, DE PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS QUE RESPONDAN ADECUADAMENTE A LOS REQUERIMIENTOS LOCALES, REGIONALES Y NACIONALES.

ESTÁ DIRIGIDO A FORMAR AL ESTUDIANTE EN LOS CRITERIOS BÁSICOS PARA LA TOMA DE DECISIONES EN LA PLANEACIÓN, EL ANÁLISIS Y ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS DE UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN, SU CONTRATACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN, DE ACUERDO CON LAS METODOLOGÍAS Y TÉCNICAS EXISTENTES, TENIENDO EN CUENTA LA LEGISLACIÓN LABORAL Y COMERCIAL DE COLOMBIA.

OBJETIVO GENERAL

ADQUIRIR CONOCIMIENTOS TEÓRICOS, NORMATIVOS Y CONCEPTUALES PARA ENTENDER UN ESQUEMA DE COSTOS DE UN PROYECTO Y DESARROLLAR UN PRESUPUESTO DE OBRA, TENIENDO EN CUENTA LAS VARIABLES TÉCNICAS, ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS QUE IMPLICA.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

ORGANIZAR EN UN ESQUEMA LÓGICO Y SECUENCIAL LOS SISTEMAS Y
PROCESOS CONSTRUCTIVOS EN UN PROYECTO ARQUITECTÓNICO, POR CAPÍTULOS, ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES DE OBRA.

- CUANTIFICAR LAS CANTIDADES DE OBRA QUE REQUIERE UN PROYECTO
ARQUITECTÓNICO, A PARTIR DE SUS DISEÑOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS, UTILIZANDO FORMATOS ESPECIALIZADOS.

- ENTENDER LA ESTRUCTURA DE COSTOS DE UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y SU RELACIÓN CON LOS CONCEPTOS ESPACIALES, ECONÓMICOS, ADMINISTRATIVOS Y LEGALES.

- CONOCER LA NORMATIVA VIGENTE DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN ESTATAL EN COLOMBIA,
ENTENDIENDO LA PERTINENCIA DENTRO DE LA ELABORACIÓN DE UN PRESUPUESTO DE OBRA DONDE SE DEBE TENER EN CUENTA LA INCIDENCIA DE LAS PRESTACIONES SOCIALES Y EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES.

COMPETENCIAS

PERSONALES: CONDICIONES DEL EDUCANDO QUE LE PERMITEN ACTUAR ADECUADA Y ASERTIVAMENTE EN UN ESPACIO PRODUCTIVO APORTANDO SUS TALENTOS Y DESARROLLANDO SUS POTENCIALES EN EL MARCO DE COMPORTAMIENTO SOCIAL Y UNIVERSALMENTE ACEPTADOS COMO SON INTELIGENCIA EMOCIONAL, RIGUROSIDAD, INICIATIVA, ÉTICA Y ADAPTACIÓN AL AMBIO.

INTELECTUALES: CONDICIONES CIENTÍFICAS DEL EDUCANDO ASOCIADAS CON ATENCIÓN, MEMORIA, CONCENTRACIÓN, SOLUCIÓN DE PROBLEMAS, TOMA DE DECISIONES Y CREATIVIDAD.

TECNOLÓGICAS: CAPACIDAD PARA TRANSFORMAR E INNOVAR ELEMENTOS TANGIBLES DEL ENTORNO (PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, MÉTODOS, APARATOS), PARA ENCONTRAR SOLUCIONES PRÁCTICAS Y APROPIAR Y TRANSFERIR TECNOLOGÍAS.

| INTERPRETATIVA | EL ESTUDIANTE ESTARÁ EN LA CAPACIDAD DE COMPRENDER LAS DIFERENTES LECTURAS HACE REFERENCIA A LA ACCIÓN DE COMPRENDER EL SENTIDO DE UN TEXTO, UN PROBLEMA, UN PROGRAMA O UN GRÁFICO. EXIGE TENER CONOCIMIENTOS Y MANEJAR TÉCNICAS PROPIAS DE LA DISCIPLINA. | LECTO-ESCRITURA TABLAS-GRÁFICAS |
| --- | --- | --- |
| ARGUMENTATIVA | HACE REFERENCIA A LA CAPACIDAD DE RECONOCER UN PLANTEAMIENTO Y LA ARTICULACIÓN DE LAS RAZONES QUE DAN SUSTENTO A UNA IDEA, UNA PROPUESTA, UNA TESIS, A LA SOLUCIÓN DE UN CASO ESPECÍFICO, DE UN PROGRAMA, ETC. | HABILIDADES PARA ESCRIBIR Y HABLAR HABILIDADES CRITICAS DEL PENSAMIENTO HABILIDADES GRÁFICAS |
| PROPOSITIVA | HACE REFERENCIA A LA ACTUACIÓN CRÍTICA Y CREATIVA EN EL PLANTEAMIENTO DE OPCIONES ALTERNATIVAS ENCAMINADAS A LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS, O DAR RESPUESTAS A PROGRAMAS | SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE CONSTRUCCIONES DE INTEGRACIÓN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ENSAMBLAJE |
| PROYECTUAL | HACE REFERENCIA A LA ACCIÓN DE PRESENTAR LAS PROPUESTAS ESPACIALMENTE Y CON UNA CLARA POSIBILIDAD DE MATERIALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES, SIN AFECTAR ESTRUCTURAS NI ESPACIOS URBANOS Y/O ARQUITECTÓNICOS | ARQUITECTURA PRACTICA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DISEÑO COMPRENSIBLE ROL DEL CLIENTE EN LA ARQUITECTURA HABILIDADES EN INVESTIGACIÓN |

UNIDAD 1. (PRESUPUESTOS DE CONSTRUCCIÓN)

| TEMA | HORAS DE CONTACTO DIRECTO | HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE DEL ESTUDIANTE |
| --- | --- | --- |
| SOCIALIZACIÓN DEL CONTENIDO PROGRAMÁTICO E INTRODUCCIÓN A LOS PRESUPUESTOS DE OBRA. | 2 |  |
| DEFINICIÓN DE UN PRESUPUESTO. OBJETIVOS DE UN PRESUPUESTO. COMPONENTES DE UN PRESUPUESTO. ETAPAS DE UN PRESUPUESTO: PRELIMINAR, ANTEPROYECTO, PRESUPUESTO DEFINITIVO Y ACTUALIZACIONES. | 2 | 1 |
| COSTOS DE CONSTRUCCIÓN: DIRECTOS E INDIRECTOS. | 2 | 1 |
| FORMATOS PARA CUANTIFICAR CANTIDADES DE OBRA. CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES PARA SU MEDICIÓN. FACTOR DESPERDICIO. | 2 | 1 |
| EL PROYECTO Y LOS RECURSOS DE CONSTRUCCIÓN. ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN. | 2 | 1 |
| CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA | 4 | 2 |
| DEFINICIÓN Y REVISIÓN DE LOS PLANOS Y DISEÑOS BASE DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO QUE SE ADELANTARÁ DURANTE EL SEMESTRE | 4 | 1 |
| DESARROLLO Y REVISIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO | 4 | 3 |
| PRIMERA EVALUACIÓN PARCIAL Y SOCIALIZACIÓN DE CALIFICACIONES | 2 | 2 |
| TOTAL | 24 | 12 |

UNIDAD 2. (MARCO NORMATIVO DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL ENFOCADO A LA ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS DE OBRA)

| TEMA | HORAS DE CONTACTO DIRECTO | HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE DEL ESTUDIANTE |
| --- | --- | --- |
| PRESTACIONES SOCIALES EN COLOMBIA: CESANTÍAS, INTERESES DE CESANTÍAS, VACACIONES, PRIMA DE SERVICIOS, CALZADO Y VESTIDO DE LABOR. | 4 | 2 |
| SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS PROFESIONALES | 4 | 2 |
| PAGOS PARAFISCALES: SENA, CAJAS DE COMPENSACIÓN E ICBF. FIC. JORNADA LABORAL Y HORAS EXTRAS. CÁLCULO DE UNA NÓMINA. | 4 | 2 |
| AVANCE DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE OBRA. | 6 | 4 |
| SEGUNDA EVALUACIÓN PARCIAL Y SOCIALIZACIÓN DE CALIFICACIONES | 2 |  |
| TOTAL | 20 | 10 |

UNIDAD 3. (ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO FINAL)

| TEMA | HORAS DE CONTACTO DIRECTO | HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE DEL ESTUDIANTE |
| --- | --- | --- |
| DEFINICIÓN Y CÁLCULO DE TENORES DE OBRA. | 2 | 2 |
| ANÁLISIS DE RENDIMIENTOS DE OBRA. CÁLCULO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MATERIALES. | 4 | 2 |
| CÁLCULO DEL ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA LA MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS. | 4 | 2 |
| COSTOS INDIRECTOS DE OBRA Y SU INCIDENCIA DENTRO DE UN PRESUPUESTO DE OBRA. | 4 | 2 |
| REVISIONES DEL AVANCE DE LOS PROYECTOS DE PRESUPUESTO DE OBRA | 4 | 2 |
| ENTREGA, SUSTENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE PRESUPUESTO DE OBRA Y SOCIALIZACIÓN DE LAS CALIFICACIONES. | 2 |  |
| TOTAL | 20 | 10 |

METODOLOGIA (Debe evidenciarse el empleo de nuevas tecnologías de apoyo a la enseñanza y al aprendizaje)

| FASE DE INFORMACIÓN | FASE DE EXPERIMENTACIÓN | FASE DE APLICACIÓN |
| --- | --- | --- |
| CLASES MAGISTRALES EXPOSICIONES TRADUCCIÓN DEL INGLÉS | TALLERES PRÁCTICOS MAQUETAS Y PLANOS INVESTIGACIONES. | VISITAS DE OBRA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN |

SISTEMA DE EVALUACION (Apoyada en Reglamento Estudiantil vigente y Acuerdo 066 de Calendario Académico)

ORIENTACION DE LA EVALUACION:

LA EVALUACIÓN ESTÁ ORIENTADA HACIA LA ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS DE OBRA DONDE SE APLIQUEN LOS CONOCIMIENTOS TECNOLÓGICOS Y NORMATIVOS DESDE:

• SU COMPETENCIA INTERPRETATIVA: INTERPRETACIÓN, INTERRELACIÓN E INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN, POSIBILIDADES DE PERCEPCIÓN, INTERPRETACIÓN Y COMPRENSIÓN DE PROBLEMAS.

• SU COMPETENCIA ARGUMENTATIVA: DEMOSTRANDO SUS POSIBILIDADES DE
COMUNICACIÓN, DISCUSIÓN, ESQUEMATIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ESCRITA.

• SU COMPETENCIA PROPOSITIVA - PROYECTUAL: DEMOSTRANDO SU CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS, A TRAVÉS DE UN PROCESO CREATIVO.
TODAS ESTAS COMPETENCIAS IMPLICAN EL MANEJO DE CONOCIMIENTOS PREVIOS.

2. EVALUACIONES DE TRABAJOS VARIOS: (VALORADOS PARA EL PRIMER Y SEGUNDO CORTE DE 15%, Y EN EL CORTE FINAL 10%): COMO INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN SE PROPONE:

3. PRUEBA ESCRITA: (VALORADOS PARA EL PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER CORTE EN 20%)

COMO INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN SE PROPONE:

4. DISTRIBUCION EN EL CALENDARIO ACADEMICO Y VALORACION
PORCENTUAL

| UNID | EVENTO | SEMANA | FECHAS | PORCENTAJES | EVALUACIÓN/CALIFICAC. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CLASES | 1 - 5 | SEGÚN CALENDARIO ACADEMICO | 15% | QUICES Y TRABAJOS |
|  | EVALUACIÓN | 6 |  | 20% | EXAMEN |
|  | INTR. NOTAS 1 | 7 |  | TOTAL 35% | CALIFICACIÓN |
| 2 | CLASES | 7 - 10 | SEGÚN CALENDARIO ACADEMICO | 15% | QUICES Y TRABAJOS |
|  | EVALUACIÓN | 11 |  | 20% | EXAMEN |
|  | INTR. NOTAS 2 | 12 |  | TOTAL 35% | CALIFICACIÓN |
| 3 | CLASES | 12 - 15 | SEGÚN CALENDARIO ACADEMICO | 10% | QUICES Y TRABAJOS |
|  | EVALUACIÓN | 16 |  | 20% | EXAMEN |
|  | INTR. NOTAS 3 | 17 |  | TOTAL 35% | CALIFICACIÓN |

BIBLIOGRAFÍA DISPONIBLE EN UNIDAD DE RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

NOTAS DE CLASE DEL DOCENTE UP

MANUAL DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE PROGRAMA DE OBRAS. SÁNCHEZ HENAO, JULIO CÉSAR, UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. 1997

PRESUPUESTOS DE CONSTRUCCIÓN. 2DA EDICIÓN. JUAN GUILLERMO CONSUEGRA. BIBLIOTECA DE LA CONSTRUCCIÓN. BHANDAR EDITORES.2002

TRAYECTORIA CRÍTICA CPM-PERT-LPU. JORGE NORIEGA SANTOS. BIBLIOTECA DE LA CONSTRUCCIÓN. BHANDAR EDITORES. 1996

GUÍAS CURSO SENA. CONSTRUCCIÓN CASAS SISMO RESISTENTES DE UNO Y DOS PISOS.

OBRA ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA: SANTOS NORIEGA JORGE. SANTA FÉ DE BOGOTÁ, BHANDAR EDITORES LTDA. CAPÍTULOS 1,2,3.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA

GONZALEZ FORERO, HERNANDO. “EL PRESUPUESTO Y SU CONTROL EN UN PROYECTO
ARQUITECTÓNICO”. ED. ECOE.
- CONSUEGRA, JUAN GUILLERMO. PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN PARA
PRESUPUESTOS DE OBRA. CONFERENCIAS PREPARADAS POR EL AUTOR PARA SUS CURSOS Y
CONFERENCIAS. BOGOTÁ, COLOMBIA, 1.995.
- ANTHIL, JAMES M. Y OTRO. CONTROL INTEGRAL DE LA EDIFICACIÓN. PLANEAMIENTO.
MÉXICO: LIMUSA.
- SENA, CENTRO NACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN. CARTILLA. “PROCEDIMIENTO GENERAL
PARA ELABORAR UN PRESUPUESTO DE OBRAS”. MEDELLÍN, 2003.
- SENA, CENTRO NACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN. CARTILLA. “ANÁLISIS FÍSICO DE UN
PROYECTO DE EDIFICACIÓN”. MEDELLÍN, 2004

DIRECCIONES ELECTRONICAS DE APOYO AL CURSO

www.construdata.com 
www.senavirtual.edu.co 
www.senamed.edu.co 
www.construaprende.com 
www.camacol.co

NOTA 1: EN CADA UNA DE LAS UNIDADES EL DOCENTE DEBERA PROPONER
MÍNIMO UNA LECTURA EN LENGUA INGLESA Y SU MECANISMO DE CONTROL
NOTA: EN CADA UNA DE LAS UNIDADES EL DOCENTE DEBERA PROPONER MÍNIMO

UNA LECTURA EN LENGUA INGLESA Y SU MECANISMO DE CONTROL.

NOTA 2: SEÑOR DOCENTE:

ESTOS CONTENIDOS DEBEN COMPLEMENTARSE CON VIDEOS, DIAPOSITIVAS, VISITAS A INDUSTRIAS Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. POR FAVOR INGRESE
INFORMACIÓN EN EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN QUE SEA UTIL PARA EL
DESARROLLO DE LA MATERIA. ASÍ MISMO, LAS PREGUNTAS REALIZADAS EN
LOS PARCIALES DEBERÁN ARCHIVARSE EN UNA BASE DE DATOS PARA IR
MEJORANDO LA CALIDAD GRADUALMENTE. LOS TRABAJOS MERITORIOS DE
LOS ESTUDIANTES, PODRÁN COPIARSE EN EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
Y SER CONTINUADOS EN INVESTIGACIONES DEL CITAC.
NO OLVIDE QUE PARA LAS VISITAS LOS ESTUDIANTES DEBEN LLEVAR CASCO
Y BOTAS, JEANS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD SEGÚN EL CASO Y
PRESCINDIR DE ACCESORIOS COMO CADENAS, ANILLOS, PULSERAS Y
CUALQUIER OBJETO QUE PONGA EN RIESGO SU INTEGRIDAD FÍSICA.
EL ESTUDIANTE QUE HAYA CURSADO Y APROBADO LOS NIVELES I A VII DEL
ÁREA DE TECNOLOGÍA ESTARÁ EN APTITUD PARA PERTENECER AL
CONSULTORIO URBANO ARQUITECTÓNICO Y PRESTAR SUS HORAS DE
SERVICIO SOCIAL.

| UNIDAD No. 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE DE LA UNIDAD: (PRESUPUESTOS DE CONSTRUCCIÓN) |  |  |  |  |  |  |
| COMPETENCIAS A DESARROLLAR |  |  |  |  |  |  |
| CONTENIDOS | ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL PROFESOR | HORAS CONTACTO DIRECTO | ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ESTUDIANTE | HORAS TRABAJO INDEPENDIENTE | HORAS ACOMPAÑAMIENTO AL TRABAJO INDEPENDIENTE | ESTRATEGÍAS DE EVALUACIÓN QUE INCLUYA LA EVALUACIÓN DEL TRABAJO INDEPENDIENTE |
| SOCIALIZACIÓN DEL CONTENIDO PROGRAMÁTICO E INTRODUCCIÓN A LOS PRESUPUESTOS DE OBRA. | Presentación del docente. Presentación de contenidos programáticos. Presentación del sistema de evaluación. Conducta de entrada. Obligaciones del estudiante. | 2 | El estudiante dará su opinión sobre las temáticas a incursionar durante el curso, podrá aportar ideas que beneficien el desarrollo académico de la asignatura. | 4 | 2 | Asistencia Quiz |
| DEFINICIÓN DE UN PRESUPUESTO. OBJETIVOS DE UN PRESUPUESTO. COMPONENTES DE UN PRESUPUESTO. ETAPAS DE UN PRESUPUESTO: PRELIMINAR, ANTEPROYECTO, PRESUPUESTO DEFINITIVO Y ACTUALIZACIONES. | El docente expondrá de manera magistral la teoría relacionada con la definición de la temática, además deberá realizar un taller en clase que permita afianzar los conocimientos planteados durante la ponencia magistral | 2 | El estudiante deberá resolver el taller dispuesto por el docente, respondiendo de manera objetiva las preguntas planteadas. Al finalizar la clase se hará una retroalimentación sobre las respuestas de los estudiantes con el fin de resolver las dudas que aun queden pendientes sobre el tema. | 4 | 2 | Asistencia Quiz Trabajo independiente Taller en clase |

| UNIDAD No. 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE DE LA UNIDAD: (PRESUPUESTOS DE CONSTRUCCIÓN) |  |  |  |  |  |  |
| COMPETENCIAS A DESARROLLAR |  |  |  |  |  |  |
| CONTENIDOS | ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL PROFESOR | HORAS CONTACTO DIRECTO | ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ESTUDIANTE | HORAS TRABAJO INDEPENDIENTE | HORAS ACOMPAÑAMIENTO AL TRABAJO INDEPENDIENTE | ESTRATEGÍAS DE EVALUACIÓN QUE INCLUYA LA EVALUACIÓN DEL TRABAJO INDEPENDIENTE |
| COSTOS DE CONSTRUCCIÓN: DIRECTOS E INDIRECTOS. FORMATOS PARA CUANTIFICAR CANTIDADES DE OBRA. CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES PARA SU MEDICIÓN. FACTOR DESPERDICIO. | El docente realizará una clase magistral donde expondrá la teoría sobre los costos en una obra, además deberá presentar los formatos utilizados para la cuantificación de cantidades en obra y dispondrá de un taller en clase. | 4 | El estudiante deberá interactuar en el desarrollo de la clase, y deberá resolver el taller presentado por el docente con el fin de resolver las dudas sobre el manejo de los formatos para el diligenciamiento de las cantidades de obra. | 8 | 2 | Asistencia Quiz Taller en clase |
| EL PROYECTO Y LOS RECURSOS DE CONSTRUCCIÓN. ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN. | El docente Debra exponer de manera global las actividades que enmarcan los procesos constructivos de una vivienda y las subactividades. Deberá presentar en orden cronológico los procesos constructivos. | 4 | El estudiante deberá interactuar en el desarrollo de la clase, y deberá determinar los capítulos y las actividades que hacen parte del proyecto de aula que deberá desarrollar en el transcurso de la asignatura | 8 | 2 | Asistencia Quiz Taller en clase |

| UNIDAD No. 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE DE LA UNIDAD: (PRESUPUESTOS DE CONSTRUCCIÓN) |  |  |  |  |  |  |
| COMPETENCIAS A DESARROLLAR |  |  |  |  |  |  |
| CONTENIDOS | ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL PROFESOR | HORAS CONTACTO DIRECTO | ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ESTUDIANTE | HORAS TRABAJO INDEPENDIENTE | HORAS ACOMPAÑAMIENTO AL TRABAJO INDEPENDIENTE | ESTRATEGÍAS DE EVALUACIÓN QUE INCLUYA LA EVALUACIÓN DEL TRABAJO INDEPENDIENTE |
| DEFINICIÓN Y REVISIÓN DE LOS PLANOS Y DISEÑOS BASE DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO QUE SE ADELANTARÁ DURANTE EL SEMESTRE | El docente hará la revisión de los planos de diseño base con el cual los estudiantes realizaran los proyectos de aula, que consisten en determinar el presupuesto general del proyecto de una vivienda mínimo de dos pisos | 4 | El estudiante deberá presentar al docente los planos de diseño con los cuales trabajará en el transcurso del semestre para ser aprobados por el profesor. | 8 | 2 | Asistencia Quiz Presentación de trabajos de aula. |
| DESARROLLO Y REVISIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO | El docente hará la revisión de los avances del proyecto de aula para el cual el primer corte deberán haber determinado, los capítulos, actividades y las cantidades en los debidos formatos. | 4 | El estudiante deberá presentar el avance el proyecto de aula, mostrando las actividades, capítulos y cantidades en los formatos de cálculo de cantidades. | 8 | 2 | Asistencia Quiz Presentación de trabajos de aula. |

| UNIDAD No. 2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE DE LA UNIDAD: (MARCO NORMATIVO DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL ENFOCADO A LA ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS DE OBRA) |  |  |  |  |  |  |
| COMPETENCIAS A DESARROLLAR |  |  |  |  |  |  |
| CONTENIDOS | ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL PROFESOR | HORAS CONTACTO DIRECTO | ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ESTUDIANTE | HORAS TRABAJO INDEPENDIENTE | HORAS ACOMPAÑAMIENTO AL TRABAJO INDEPENDIENTE | ESTRATEGÍAS DE EVALUACIÓN QUE INCLUYA LA EVALUACIÓN DEL TRABAJO INDEPENDIENTE |
| PRESTACIONES SOCIALES EN COLOMBIA: CESANTÍAS, INTERESES DE CESANTÍAS, VACACIONES, PRIMA DE SERVICIOS, CALZADO Y VESTIDO DE LABOR. | El docente expondrá de manera magistral todo lo pertinente a las prestaciones sociales, dará las definiciones y porque fueron creadas, además de los porcentajes a pagar. | 2 | El estudiante deberá leer previamente las temáticas a desarrollar durante la clase con el fin de hacer debate y obtener mejores resultados en el aprendizaje | 4 | 6 | Asistencia Quiz Trabajo independiente |
| SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS PROFESIONALES | El docente expondrá de manera magistral todo lo pertinente a la seguridad social y pago de pensiones y riesgos profesionales | 2 | El estudiante deberá leer previamente las temáticas a desarrollar durante la clase con el fin de hacer debate y obtener mejores resultados en el aprendizaje | 4 | 6 | Asistencia Quiz Trabajo independiente |

| UNIDAD No. 2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE DE LA UNIDAD: (MARCO NORMATIVO DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL ENFOCADO A LA ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS DE OBRA) |  |  |  |  |  |  |
| COMPETENCIAS A DESARROLLAR |  |  |  |  |  |  |
| CONTENIDOS | ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL PROFESOR | HORAS CONTACTO DIRECTO | ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ESTUDIANTE | HORAS TRABAJO INDEPENDIENTE | HORAS ACOMPAÑAMIENTO AL TRABAJO INDEPENDIENTE | ESTRATEGÍAS DE EVALUACIÓN QUE INCLUYA LA EVALUACIÓN DEL TRABAJO INDEPENDIENTE |
| PAGOS PARAFISCALES: SENA, CAJAS DE COMPENSACIÓN E ICBF. FIC. JORNADA LABORAL Y HORAS EXTRAS. CÁLCULO DE UNA NÓMINA. | El docente expondrá de manera magistral todo lo pertinente a los pagos parafiscales, pagos de horas extra y dejara un taller para realizar en clase donde deberán hacer el cálculo de nómina. | 2 | El estudiante deberá leer previamente las temáticas a desarrollar durante la clase con el fin de hacer debate y obtener mejores resultados en el aprendizaje. Además debera resolver el taller propuesto | 4 | 6 | Asistencia Quiz Trabajo independiente |
| AVANCE DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE OBRA. | El docente hará la revisión de los avances del proyecto de aula para el cual el primer corte deberán haber determinado, los capítulos, actividades y las cantidades en los debidos formatos. | 4 | El estudiante deberá presentar el avance el proyecto de aula, mostrando las actividades, capítulos y cantidades en los formatos de cálculo de cantidades. | 8 | 2 | Asistencia Quiz Presentación de trabajos de aula. |

| UNIDAD No. 3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE DE LA UNIDAD: |  |  |  |  |  |  |
| COMPETENCIAS A DESARROLLAR |  |  |  |  |  |  |
| CONTENIDOS | ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL PROFESOR | HORAS CONTACTO DIRECTO | ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ESTUDIANTE | HORAS TRABAJO INDEPENDIENTE | HORAS ACOMPAÑAMIENTO AL TRABAJO INDEPENDIENTE | ESTRATEGÍAS DE EVALUACIÓN QUE INCLUYA LA EVALUACIÓN DEL TRABAJO INDEPENDIENTE |
| ANÁLISIS DE RENDIMIENTOS DE OBRA. CÁLCULO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS | El docente expondrá como se realiza el cálculo de rendimientos de obra, parámetros para el manejo de rendimientos valores promedio según las actividades. | 2 | El estudiante deberá realizar un taller en clase basado en los datos que el docente suministre y calcular los rendimientos de las actividades que el docente considere pertinentes | 4 | 2 | Asistencia Quiz Presentación de trabajos de aula. |
| ANALISIS DE APU | El docente expondrá de manera magistral el cálculo de APU para diferentes actividades dentro de un ciclo constructivo, expondrá le manejo de las cantidades y rendimientos dentro del cálculo todo el presupuesto | 4 | El estudiante deberá realizar los APU para todas las actividades que hacen parte de su proyecto de aula, además deberá presentar el presupuesto total de la obra. | 8 | 2 | Asistencia Quiz Presentación de trabajos de aula. |